|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Natha Ebamba** | **Benjamin-Martin Roy** | **Ayoub Marouf** | **Marvens Cherry** |
| **Ce que j’ai fait cette semaine** | J’ai effectué les tests unitaires pour les requêtes pour les armes. | J’ai effectué les tests unitaires des utilisateurs. | Test unitaire user / complete requete user / complete route user | Jai effectué la connexion dun utilisateur et linscription |
| **Problèmes rencontrés** | J’ai eu quelques problèmes au début, à cause de varchar qui donnait un gros espace sur l’ID des armes. On a eu aussi des problèmes pour le côté authentification. (On était à 4 sur cette tâche) | J’avais de la misère à comprendre la structure des returns. C’est correct maintenant. On a eu aussi des problèmes pour le côté authentification. (On était à 4 sur cette tâche) | Jai eu de la difficulté a inscrire un utilisateur  On a eu aussi des problèmes pour le côté authentification. (On était à 4 sur cette tâche) | Jai eu de la difficulté a inscrire un utilisateur  On a eu aussi des problèmes pour le côté authentification. (On était à 4 sur cette tâche) |
| **Ce que je planifie de faire la semaine prochaine** | Nous allons continuer la création des routes. | Aider dans ce qu’il reste niveau route et bearer token. | Aider dans ce qu’il reste niveau route et bearer token | De mettre les bearertoken et refaire les routes |